**Územní studie veřejných prostranství Rosice**

**Pracovní schůzka**

**Místo konání:** Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

**Datum konání:** 29. 6. 2017

**Účastníci:**

Objednatel: Město Rosice Mgr. Jaroslav Světlík, starosta;

Bc. Luboš Fučík, DiS., referent.

Zhotovitel: Institut regionálních informací s.r.o. (dále též IRI)

Ing. arch. Michal Hadlač;

Ing. Milada Kadlecová;


Mgr. Denisa Janáčová

Byl zhodnocen průběh prací na analytické části díla a dále byly předloženy mapy prioritních veřejných prostranství, o jejichž výběru byla vedena diskuse. Na pracovní schůzce dne 11. 5. 2017 byl IRI předložen návrh prioritních veřejných prostranství k řešení, po diskusi bylo domluveno, že do 10. 6. bude zpracovateli zaslán seznam či vymezení prioritních veřejných prostranství definovaných městem Rosice.

Zpracovateli byly zaslány dva seznamy prioritních veřejných prostranství, jeden vypracovaný Komisí pro životní prostředí a druhý, vypracovaný Výborem pro tvorbu územního plánu a strategického plánu.

Oba návrhy byly účastníky jednání projednány a po diskusi bylo pro detailní zpracování vybráno šest celků veřejných prostranství, a to:

* prostor nábřeží (1)
* pěší chodník/cestička kolem Penamu přes kamenný most (2)
* schody (ulice Na Schodech) + přilehlý parčík u ZUŠ (3)
* prostor sídliště na Komenského náměstí včetně náměstí/parkoviště (4)
* prostor před Cristalem (5)
* ulice Kpt. Jaroše a Tyršova (6)



**6**

**5**

**4**

**3**

**2**

**1**

Obr. 1. Situační schema vymezených vybraných veřejných prostranství (růžově) v Rosicích. Červeně s šrafováním je vymezena plocha, jejíž priorita je vysoká, ale její detailní zpracování nebude v rámci této studie IRI zpracovávat.

Bylo dohodnuto, že MěÚ Rosice dále poskytnou podklady a studie prostorů navazujících na vybraná veřejná prostranství (studie prostoru pod schody, projekt opravy cesty kolem Penamu přes Kamenný most) a případně další podklady (např. aktualizovaný pasport komunikací, je-li k dispozici).

Dále byla diskutována změna vymezení areálu zámeckého parku a okolí jako prostoru, jež bude řešen jiným zpracovatelem, než je IRI. Změně vymezení tohoto veřejného prostranství bylo vyhověno.

**Další dohodnutý postup:**

Zhotovitel bude pokračovat na zpracování:

* Mapových výstupů
* Vytvoření nomenklatury problémového výkresu
* Detailní zpracování jednotlivých prioritních veřejných prostranství (1:500)
* Doporučení a zásad utváření VP pro ostatní veřejná prostranství.

 Brně, 30. 6. 2017

Zapsala: Mgr. Denisa Janáčová

Ověřeno zástupcem objednatele: