**Územní studie veřejných prostranství Rosice**

**Pracovní schůzka**

**Místo konání:** Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

**Datum konání:** 17. 10. 2017

**Účastníci:**

Objednatel: Město Rosice Mgr. Jaroslav Světlík, starosta,

Ing. Brim František, místostarosta;

Bc. Luboš Fučík, DiS., referent

Pezlar Miloslav, územní plánování

Zhotovitel: Institut regionálních informací s.r.o. (dále též IRI)

Ing. arch. Michal Hadlač;

Ing. Milada Kadlecová;

Mgr. Denisa Janáčová

Byl rekapitulován průběh činnosti na vypracování územní studie, který byl dohodnut při zahájení prací a je ze strany zhotovitele průběžně s objednatelem konzultován. Dle zadání studie byly shrnuty jednotlivé body, které jsou součástí zpracování studie a byly ilustrovány průběžnými výsledky. Konkrétně pak byly konzultovány návrhy veřejných prostranství vybraných pro detailní studii, jež byly vybrány na pracovní schůzce dne 29. 6. 2017. Řešená prostranství byla komentována následovně:

VP 1 – Schody u ZUŠ:

* v návaznosti na odborné zaměření polohopisu a výškopisu schodů, jež bylo na požadavky IRI vytvořeno, byl prezentován řez schodištěm a jejich navrhovaný posun v rámci rekonstrukce schodů, jež jsou v havarijním stavu, posun schodiště hodnocen objednatelem kladně
* dále budou propracovány konkrétní detaily řešení

VP 2 – Nábřeží:

* představena nová verze návrhu pro veřejné prostranství „Nábřeží“, s větší vazbou na vodní tok a s výhledy na panorama města
* konzultována možnost úpravy zídky, aby byl možný přístup ke korytu a ještě větší komunikace s řekou, objednatel navrhuje zhotoviteli zvážit inspirace řešením prostoru nábřeží v Litomyšli, diskuse byla k zajištění protipovodňové ochrany
* objednatelem vznesen požadavek na rozšíření navrhované zeleně (navrhovaná parkovací místa v druhé řadě navrhuje objednatel zrušit a přesunout na jižní stranu prostranství)
* objednatel by měl zájem o „odvážnější řešení“

VP 3 – Ulička u Penamu

* vzhledem k tomu, že prostranství je v současnosti vyřešeno (projekt jiného zpracovatele), byly pouze prezentovány vizualizace altánku s posezením, jako idea, jež by se dala využít v budoucnu
* řešení altánku –při respektování terénu je nutné řešit jako závěsný altánu namísto současných vizualizací – úprava vizualizace bude doplněna
* zdůrazněna nutnost likvidace zeleně v korytu, bránící výhledu na historicky cenný kamenný most

VP 4 – Náměstí Komenského a sídliště

* předveden aktualizovaný návrh oproti schůzce 14. 9., kde byly pro náměstí prezentovány menší změny oproti původnímu návrhu, byla zachována současná koncepce a došlo k nahrazení jedné řady parkovacích stání linií zeleně
* objednatel se po diskusi navrhuje vrátit k původnímu návrhu, který se zdá být zajímavější svým nápadem na řešení problematiky tohoto prostranství s tím, že zhotovitel provede dílčí úpravy (zmenšení plochy vodního prvku, případně změnu jeho prostorové dispozice, či využití jiného vodního prvku, např. navržena vodní mlha či trysky přímo zapuštěné do dlažby), nutnost vzít v potaz mírnou svažitost náměstí
* návrh omezení parkování v centru města (placené parkování, časové omezení).

VP 5 – Ulice Kpt. Jaroše a Tyršova

* řešeno parkování vzhledem k nové úpravě křižovatky – pravděpodobně bude nutno snížit počet parkovacích na východní straně domu Cristal o 4 místa z důvodu vzdálenosti od křižovatky
* návrh parkování za KD Cristal – není možno využít celou plochu (konání kulturních akcí), ale část bez zeleně jako parkovací plochy možno využít (část přímo u Cristalu)
* chodník za parkovacími místy u kpt. Jaroše v současnosti v projektu
* nutnost vyvážení ploch zeleně a ploch pro parkování v průběhu ulice (parkování u sokolovny, u koupaliště v létě)

VP 6 – Prostor před penzionem „Cristal“

* předveden nový návrh řešení prostoru před Cristalem, upravený s ohledem na zaslaný podklad řešené studie křižovatky u Cristalu
* konzultace dopravního řešení vjezdů k nemovitostem (v projektu na místě příjezdů parkovací místa) – projekt je ve fázi úpravy, bylo dohodnuto, že bude IRI po úpravách zaslán
* objednatelem vyjádřeno přání, aby v návrhu byly provedeny zásadnější změny v parčíkové části veřejného prostranství (nastíněny nápady pro umístění vodního prvku, laviček, vyvěraček), konzultace funkce této části veřejného prostranství – potřeba zeleně

Dále byly řešeny charakteristiky jednotlivých prostranství s tím, že některá data uvedená v pasportu již v současnosti nejsou aktuální (došlo k úpravě některých komunikací, změnil se povrch apod.), bylo dohodnuto, že změny, které si Rosice přejí zanést do zpracování studie, budou odeslány IRI co nejdříve ve formě úprav v tabulce pasportu.

Na schůzce bylo závěrem řečeno, že výsledná studie bude odevzdána do 15. 12. 2017. Bylo dohodnuto, že cca do 10. 11. 2017 bude zaslána pracovní finální verze, na niž bude možno ještě reagovat, a případné připomínky budou zpracovatelem zapracovány.

Následující komunikace mezi zpracovatelem a objednatelem bude již probíhat písemně, další schůzka plánována není.